T: ТЗ на разработку сайта под ключ: что прописать чтобы студия сделала результат, а не макет и чтобы сайт сразу приносил заявки
D: Разбираем как составить ТЗ на разработку сайта под ключ: цели, структура, страницы, контент, SEO, интеграции с CRM и аналитикой. Чек логики чтобы не платить дважды.
K: тз на разработку сайта, техническое задание на сайт, создание сайта под ключ, структура сайта, контент для сайта, интеграции crm, требования к сайту

ТЗ на разработку сайта под ключ: что важно прописать

Самая частая причина, почему сайт выходит «красивым, но бесполезным» - не плохая студия и даже не бюджет. Причина почти всегда в том, что техническое задание на разработку сайта отсутствует или написано на уровне «хочу современный дизайн и чтобы были заявки». В итоге подрядчик делает то, что он понял по-своему: рисует макеты, верстает страницы, подключает формы. А потом начинается второй круг: правки, переделки, новые страницы, новые тексты, спор о том, «а мы это подразумевали».

Хорошее ТЗ на разработку сайта под ключ - это не документ на 50 страниц ради формальности. Это договорённость о том, что именно должно получиться на выходе: какие страницы и блоки, какая структура, какие интеграции, какие требования по SEO и аналитике, какие материалы даёт заказчик, а какие готовит студия. Чем яснее ТЗ, тем меньше нервов, тем быстрее запуск, тем дешевле стоимость ошибок.

Ниже разберём, какие пункты обязательно должны быть в ТЗ, если вы хотите не просто создать сайт, а запустить инструмент, который реально приводит заявки и удобно развивается под маркетинг.

1. Цели сайта: заявки, звонки, консультации, продажи

Первый блок ТЗ - зачем сайт нужен бизнесу. Не «чтобы был», а какую роль он будет играть в системе продаж.

Цели лучше формулировать через измеримые действия:

- заявка через форму

- звонок с сайта

- обращение в мессенджер

- заполнение квиза

- запись на консультацию

- заказ услуги

Если цель сайта - заявки, сразу важно указать, что сайт должен быть готов под трафик из Яндекс Директ и SEO продвижения сайта. Если цель - создать репутацию и доверие, нужно акцентировать кейсы, отзывы, портфолио, экспертные статьи.

От целей зависит всё: структура страниц, глубина контента, набор интеграций, подход к дизайну. Поэтому в ТЗ обязательно фиксируем основные сценарии и приоритеты: что самое важное на старте, а что можно добавить позже.

2. Структура сайта: разделы, посадочные, логика переходов

Второй блок ТЗ - структура. Здесь чаще всего и происходят ошибки: сайт делают по принципу «главная + контакты + услуги одной страницей», а потом удивляются, что в SEO нечего продвигать, и рекламный трафик ведут на общую страницу без точного оффера.

В ТЗ важно прописать:

- какие разделы будут на сайте

- какие услуги вы хотите раскрыть отдельными страницами

- есть ли верхнеуровневый лендинг раздела и вложенные страницы

- какие страницы обязательны на старте, а какие - в следующем этапе

Если мы говорим про раздел «Разработка сайтов», то ключевой верхний лендинг - создание сайта под ключ. Вокруг него могут быть внутренние страницы под задачи: тип сайта, этапы разработки, сроки, стоимость, поддержка. Но в любом случае в ТЗ должна быть логика: какие страницы ведут к заявке, как пользователь переходит между услугами, где находятся кейсы и портфолио.

Если вы планируете продвижение, структура должна учитывать будущую семантику: под какие запросы вы будете делать посадочные, какие страницы будут «ловить» низкочастотный трафик, какие - закрывать общие запросы.

3. Контент: кто пишет тексты и как готовятся материалы

Контент - это то, что реально читают пользователи и поисковые системы. ТЗ без блока про контент почти всегда заканчивается тем, что сайт запускают с пустыми заглушками «текст предоставит заказчик», и в итоге ничего не работает.

В ТЗ нужно зафиксировать:

- кто готовит тексты: заказчик или студия

- какие материалы уже есть: фото, видео, кейсы, документы, прайсы

- какие материалы нужно собрать: примеры работ, отзывы, описание услуг

- требования к стилю: экспертно, просто, без канцелярита

- обязательные блоки на страницах услуг: оффер, выгоды, этапы, сроки, гарантии, CTA

Если студия берёт контент на себя, важно прописать, что тексты делаются не «для заполнения», а под задачи SEO оптимизации сайта и конверсии. То есть должны быть нормальные формулировки, ответы на вопросы клиентов, понятные выгоды и логика, почему стоит оставить заявку.

Отдельно стоит прописать наличие раздела статей. Даже если блог запускается не сразу, лучше заложить структуру под него, потому что это будущий драйвер органического трафика и внутренней перелинковки.

4. SEO требования: что должно быть готово к продвижению сразу

Одна из типовых ошибок - сделать сайт, а потом «отдать SEOшнику». На практике дешевле и правильнее заложить основу SEO на этапе разработки. В ТЗ стоит перечислить минимальные требования, чтобы сайт был технически и структурно готов к продвижению:

- корректные URL, понятные человеку

- возможность задавать title, description, H1 отдельно для каждой страницы

- правильная структура заголовков H2-H3

- быстрые загрузки страниц

- адаптивная мобильная версия

- чистая верстка без мусора и дублей

- базовые настройки индексации и карты сайта

Если на сайте будут страницы под SEO продвижение сайта и SEO оптимизацию сайта, важно, чтобы эти разделы были связаны с другими услугами и статьями. SEO - это не только метатеги, но и логика структуры и перелинковки.

5. Интеграции: CRM, телефония, мессенджеры, квизы

Современный сайт без интеграций - это витрина, а не инструмент продаж. В ТЗ нужно сразу описать, куда должны уходить заявки и как они должны обрабатываться.

Минимальные интеграции, которые стоит зафиксировать:

- заявки из форм уходят в amoCRM как сделки

- в сделку передаются источник и страница обращения

- обращения в мессенджеры собираются в одном месте через Wazzup

- звонки подключаются через Radist Online и привязываются к сделкам

- квизы подключаются через Marquiz и создают лиды в CRM

Это важно не только ради удобства менеджеров, но и ради аналитики. Когда заявки собираются в amoCRM и помечаются правильно, вы можете честно посчитать эффективность рекламы и SEO.

6. Аналитика: какие цели и события должны быть настроены

Сайт должен не просто принимать заявки, но и давать цифры. Поэтому в ТЗ нужно прописать, какие системы аналитики подключаем и что считаем целевыми событиями.

Обычно фиксируют:

- установка счетчиков и пикселей

- события: отправка формы, клик по телефону, клик по мессенджеру, прохождение квиза

- настройка целей и конверсий

- передача utm меток и данных в CRM

- подключение сквозной аналитики

Даже если сквозная аналитика подключится позже, в ТЗ важно заложить требования к сбору данных: чтобы формы сохраняли utm, чтобы CRM принимала параметры, чтобы потом не пришлось переделывать половину сайта.

7. Техническая часть: платформа, хостинг, безопасность, скорость

Ещё один пункт, который часто оставляют «на потом». В ТЗ должно быть понятно:

- на какой платформе делаем сайт

- где размещаем, какой хостинг и поддержка нужны

- кто отвечает за домен, SSL, резервные копии

- требования по скорости загрузки

- защита от спама и базовые меры безопасности

Если сайт предполагает рост и серьезный трафик, важно сразу выбирать адекватную платформу и нормальную инфраструктуру. Иначе потом, когда запустится реклама или начнется SEO, сайт начнёт «тормозить», падать и терять заявки, и бизнес будет платить дважды.

8. Приёмка: критерии готовности и что считается выполненной работой

Финальный блок ТЗ - приёмка. Именно тут чаще всего начинаются конфликты: заказчик ожидал одно, подрядчик сделал другое.

В ТЗ стоит прописать:

- список страниц, которые должны быть готовы

- список блоков и элементов на страницах

- работоспособность форм и интеграций

- проверка адаптива на мобильных устройствах

- корректная работа в основных браузерах

- базовая SEO готовность

- доступы и инструкции по админке

Приёмка должна быть не «мне нравится», а чек по функционалу и результату.

Как выглядит минимальное ТЗ на старте, если не хочется уходить в бюрократию

Если вам нужно быстро и по делу, минимальное ТЗ может быть на 1–2 страницы, но в нём должны быть:

- цель сайта и целевое действие

- структура страниц и ключевые посадочные

- кто делает контент

- какие интеграции обязательны

- какая аналитика и какие события

- критерии приёмки

И этого уже достаточно, чтобы студия делала результат, а не «макет ради макета».

FAQ: частые вопросы про ТЗ на разработку сайта

Вопрос 1. Нужно ли ТЗ, если делаем сайт у знакомых или у проверенной студии
Да. Даже если подрядчик хороший, без ТЗ ожидания часто расходятся. Документ фиксирует договорённости: что входит, что не входит, какие страницы и интеграции делаются, кто пишет тексты. Это экономит время и деньги всем.

Вопрос 2. Что важнее в ТЗ: дизайн или структура и контент
Для заявок важнее структура и контент. Дизайн усиливает впечатление, но если на странице нет понятного оффера, преимуществ, логики и нормальной формы заявки, красивый дизайн не спасёт. Поэтому в ТЗ сначала фиксируют цель и структуру, а потом уже визуал.

Вопрос 3. Можно ли писать ТЗ без технических терминов
Можно и нужно. В ТЗ важнее бизнес логика и сценарии пользователя. Технические детали студия может уточнить отдельно, но заказчик должен чётко понимать, что он получает на выходе и как сайт будет приводить заявки.

Вопрос 4. Нужно ли сразу закладывать SEO, если я пока планирую только рекламу
Да, базовую SEO основу лучше заложить сразу: правильные URL, заголовки, метатеги, скорость, мобильная версия. Это не мешает рекламе, но экономит ресурсы на будущем SEO продвижении сайта.

Вопрос 5. Какие интеграции в ТЗ обязательны для сервисного бизнеса
Минимум - заявки в amoCRM и сохранение источника обращения. Дальше по задачам: мессенджеры через Wazzup, телефония через Radist Online, квизы через Marquiz, подключение сквозной аналитики.

Вопрос 6. Что делать, если заказчик не может предоставить тексты и материалы
Тогда это надо прямо прописать в ТЗ: студия берет контент на себя, проводит интервью, собирает фактуру, пишет тексты и согласует их. Если это не прописано, почти всегда сайт запускается с заглушками и не работает на заявки.

Вопрос 7. Как проверить ТЗ, чтобы не упустить важное
Простой тест: прочитайте ТЗ и ответьте себе на вопросы - какие страницы будут на сайте, что на них будет написано, как клиент оставит заявку, куда она попадёт, как вы увидите цифры и сколько времени займёт запуск. Если на любой из этих вопросов нет ответа, ТЗ нужно дополнять.

Перелинковка

- Анкор: создание сайта под ключ → /sozdanie-saytov/

- Анкор: SEO оптимизация сайта → /seo/optimizaciya-sayta/

- Анкор: SEO продвижение сайта → /seo/prodvizhenie-sayta/

- Анкор: Яндекс Директ → /yandex-direct/

- Анкор: amoCRM → /crm/amo-crm/

- Анкор: интеграция Wazzup → /crm-integracii/wazzup/

- Анкор: Radist Online → /radist-online-telefonia/

- Анкор: Marquiz → /lidogeneraciya/marquiz/

- Анкор: сквозная аналитика → /web-analitika/skvoznaya-analitika/

- Анкор: хостинг и поддержка → /hosting-i-podderzhka-sayta/